Załącznik nr 1

Zakres zadań inspektora nadzoru inwestorskiego

- Wykonawca zapewni nadzór inspektorski w ramach inwestycji: Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz-Gać.

- Nadzorem inwestorskim winny być objęte wszystkie roboty przewidziane do realizacji w ramach przebudowy w/w drogi.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w projektach budowlanych,                                                                                                                 przedmiarach robót,  specyfikacjach technicznych - stanowiących załączniki do umowy.

Osoby wskazane do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, muszą posiadać stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, kanalizacyjnej (kanalizacja deszczowa), telekomunikacyjnej oraz muszą być wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez tą izbę,  z określonym w nim terminem ważności.

Czas trwania nadzoru inwestorskiego rozpoczyna się z dniem zawarcia umowy i będzie  obejmował cały okres realizacji robót budowlanych, a także odbiór końcowy, rozliczenie  zadania, a także okres trwania rękojmi i okres gwarancji, które wynoszą 96 miesięcy od  odbioru robót.

- Godziny pracy inspektora nadzoru muszą być dostosowane do czasu pracy wykonawcy robót budowlanych.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązuje się na bieżąco kontrolować wykonywane roboty oraz prowadzić dokumentację w tym również fotograficzną.

- Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu zamawiającego.

- Inspektor nadzoru nie może dokonywać jakichkolwiek zamian w zakresie i technologii robót bez pisemnej zgody zamawiającego i projektanta.

- Inspektor nadzoru zobowiązany jest na bieżąco informować zamawiającego o przebiegu robót budowlanych.:

- Inspektor nadzoru zobowiązuje się zawiadamiać inwestora niezwłocznie o zaistniałych na budowie nieprawidłowościach.

- Inspektor nadzoru jest upoważnionym przedstawicielem zamawiającego i winien wypełniać swoje obowiązki z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, warunkami umowy, z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru należy w szczególności:

1) reprezentowanie zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) nadzór nad prawidłową realizacją robót, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem wykonywania robót;

3) sprawdzanie, czy stosowane przez wykonawcę wyroby budowlane spełniają wymagania    w rozumieniu przepisów aktualnej ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie - podejmowanie decyzji o dopuszczeniu tych materiałów do wbudowania i wbudowanych wyrobów budowlanych;

4) sprawdzanie, obmiary i odbiory robót budowlanych ulegających zakryciu i zanikających;

5) sprawdzanie jakości oraz zakresu rzeczowego wykonywanych robót;

6) sprawdzanie oraz akceptacja wyników pomiarów i badań;

7) potwierdzanie faktycznie wykonanych ilości i jakości robót oraz usunięcia ewentualnych wad i usterek;

8) przeprowadzanie obmiarów wszystkich wykonanych robót przed odbiorem końcowym;

9) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego;

10) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z odbiorów wszystkich robót zanikających, ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego;

11) kontrolowanie rozliczeń budowy;

12) nadzór nad realizacją robót budowlanych, z uwzględnieniem przepisów zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;

13) rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w czasie realizacji zadania;

14) współpraca z projektantami dokumentacji projektowych;

15) współpraca z organami władzy i instytucjami użyteczności publicznej w zakresie użytkowania terenu budowy i realizacji zadania;

16) udzielanie, w uzgodnieniu z zamawiającym informacji i wyjaśnień na pytania wykonawcy robót oraz innych zainteresowanych osób, w zakresie dotyczącym przedmiotowego zadania;

17) uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez wykonawcę i zamawiającego;

18) organizowanie i prowadzenie rad budowy (w razie potrzeby).

- Inspektor nadzoru ma prawo:

1) wydawać kierownikowi budowy polecenia dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, a także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

2) żądać od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność  z dokumentacjami projektowymi