Grudziądz, 17.01.2020 r.

ZP.271.3.1.2020

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska - Gruta”

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści siwz

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r, poz.1843) Zamawiający przekazuje odpowiedzi na  pytania, dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu

- Prosimy o dołączenie przekroju normalnego na  odcinku od km 1+394,41 do km 2+140,00

Odpowiedź: Planowany do przebudowy odcinek drogi stanowi dokończenie I etapu robót, w związku z czym załączone przekroje są właściwe również do tego kilometraża.

- Prosimy o dołączenie pozwolenia na wycinkę drzew.

Odpowiedź: Inwestycja realizowana jest na podstawie decyzji ZRID, która zawiera również zezwolenie na wycinkę drzew.

- Czyją własnością jest drewno pozyskane z wycinki

Odpowiedź:  Drewno pochodzące z wycinki drzew stanowi własność Zamawiającego. Miejsce odwozu to siedziba Powiatowego Zarządu Dróg, ul. Paderewskiego 233 w Grudziądzu. Karpy i drobne gałęzie nie nadające się do użytku Wykonawca zobowiązany będzie zutylizować na własny koszt..

- Czyją własnością są materiały pozyskane z rozbiórki? Jeżeli Zamawiającego prosimy o wskazanie miejsca odwozu.

Odpowiedź: Materiały pozyskane z rozbiórki nadające się do powtórnego wykorzystania (kostka, destrukt) stanowią własność Zamawiającego. Materiały te należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego (Grudziądz, ul. Paderewskiego 233).

- Czy grunt uzyskany z wykopów można wykorzystać w budowę nasypów?

Odpowiedź: Tak, grunt można wykorzystać do nasypów.

- Z tablicy 1.1. wynika, że w km 1+394,41 do 2+140,00 należy wykonać 2 250,6 m3 wykopów oraz 49,70 m3 nasypów. W przedmiarze w poz. 16 d.2 (Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0,60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km) podano 1952,92m3 wykopu. Prosimy o potwierdzenie, że podana ilość w przedmiarze robót jest prawidłowa lub o zmianę przedmiaru robót.

Odpowiedź: obliczenia w tabeli nie uwzględniają rozbiórek.

- Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający posiada aktualne uzgodnienia.

Odpowiedź: Zamawiający jest na etapie aktualizacji uzgodnień.

- Prosimy o dołączenie szczegółu konstrukcyjnego drenażu filtracyjnego.

Odpowiedź: : Szczegóły konstrukcyjne drenażu zostały przedstawione na rys 3.3, 3,4

- Prosimy o wskazanie na planie sytuacyjnym gdzie należy ustawić krawężniki 15x22cm (dot. poz. nr 33: krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej).

Odpowiedź: W legendzie na planie zagospodarowania terenu wystąpił błąd jest „krawężniki 22x30cm” a powinno być „krawężniki 15x22cm”

- W przedmiarze robót podano grubość warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej klińcowo-żwirowej wynoszącą łącznie 7 cm, na przekroju normalnym jest warstwa podbudowy zasadniczej z asfaltobetonu AC22P o uziarnieniu 0/22mm wynosi ok. 4 cm. Prosimy o sprecyzowanie grubości warstwy podbudowy do ułożenia oraz o ewentualną zmianę przedmiaru robót.

Odpowiedź: Na przekroju jest napisane ok. 4 cm w rzeczywistości po obliczeniach zawartych w tabeli może być 7cm..

- W przedmiarze, w dziale: Jezdnia bitumiczna istniejąca brakuje skropienia kationową emulsją asfaltową C60B4ZM w ilości 0,8kg/m2 Prosimy o wyjaśnienie oraz ewentualną zmianę przedmiaru robót.

Odpowiedź: Należy  doliczyć brakującą pozycję.

- Prosimy o dołączenie przekroju normalnego zawierającego konstrukcję chodnika.

Odpowiedź: Przekrój jest zamieszczony na stronie internetowej.

- Prosimy o potwierdzenie grubości warstwy kruszywa łamanego na poboczu wzmocnionym – 10cm.

Odpowiedź: Grubość warstwy kruszywa zgodnie z Rys. nr 3.2, 3.3

- W opisie technicznym parametr odporności na rozdrobnienie LA wymagany jest na poziomie LA25 . W SST dla podbudowy z kruszywa wymagane jest LA35. Czy Zamawiający dopuści do stosowania kruszywo spełniające wymaganie LA35.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się kategorię  LA35.

- Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego? Jeśli tak – prosimy o określenie rodzajów warstw konstrukcyjnych odcinka próbnego, ich grubości i powierzchni oraz miejsca wykonania.

Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał  wykonania odcinka próbnego o pow. 550 m2  (warstwa profilowa i ścieralna) na drodze pow. nr 1381C Grudziądz-Grabowiec-Nicwałd..

- W dokumentacji projektowej załączono przekroje konstrukcyjne w km 0+340, 0+695, 0+710, 0+770 i 1+270, czyli w miejscach nie będących w zakresie bieżącego zamówienia, które obejmuje odcinek w km 1+394,41 ÷ 2+140. Prosimy o załączenie przekrojów dot. zakresu bieżącego zamówienia.

Odpowiedź: Przekroje dotyczą całego etapu I w tym także odcinka w km 1+394,41 ÷ 2+140.

- Dla elementu 5 kosztorysu branży drogowej „Jezdnia bitumiczna istniejąca” – brak oczyszczenia i skropienia emulsją asfaltową przed ułożeniem podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej. Prosimy o dodanie brakującej pozycji do KO i przedmiaru robót.

Odpowiedź: Należy doliczyć brakującą pozycję.

- Na planie sytuacyjnym w PSOR uwidoczniono znaki, które winny być zamocowane na co najmniej 14 słupkach, natomiast w przedmiarze robót jest tylko 6 słupków do ustawienia.

Uwaga: Jeśli Zamawiający planuje wykorzystać istniejące słupki, to i tak w przedmiarze robót powinna być ich rozbiórka (a jest tylko 1 słupek rozbierany w poz. 95 d.11) oraz ponowne ich ustawienie (z odzysku).

Prosimy o określenie prawidłowej ilości słupków do rozbiórki, ustawienia nowych oraz z ewentualnego odzysku.

Odpowiedź: Przedmiar jest prawidłowy.

- Prosimy o wskazanie lokalizacji drenażu francuskiego na planie sytuacyjnym.

Odpowiedź: Drenaż francuski jest zaznaczony kolorem pomarańczowym (usytuowany wzdłuż chodnika), w legendzie nazwany jest ciekiem filtracyjnym.

- Zgodnie z PZT oraz przekrojami chodnik po stronie zewnętrznej ograniczony jest opornikiem 12x25 cm. Katalog powtarzalnych elementów drogowych przewiduje obramowanie chodnika przy użyciu obrzeża betonowego 8x30 cm. Wykonawca wnosi  o zmianę obramowania chodnika od strony zewnętrznej na obrzeże 8x30 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę obramowania chodnika.

- Prosimy o podanie podstawy i uzasadnienia zastosowania georusztu trójosiowego  heksagonalnego oraz geowłokniny nietkanej igłowej pod ławę krawężników  szerokości  od 32 do 35 cm. Zgodnie z kartami produktu w.w georusztu minimalna szerokość jaką musi mieć warstwa georusztu wynosi 150 cm.

Odpowiedź: Nie należy stosować georusztu pod krawężnikami oraz na poszerzeniach do 50 cm z ławą. W kosztorysie ofertowym dokonano korekty, dokładne miejsca podano w opisie technicznym.

- Zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym dla chodnika krawężnik 15x30 zwrócony jest licem w stronę  chodnika. Wykonawca wnosi o zmianę – lico krawężnika w stronę jezdni.

Odpowiedź: Poprawiono na rysunku.

- Prosimy o określenie czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odsadzek na poszczególnych warstwach konstrukcyjnych.

Odpowiedź: Tak, tam, gdzie nie ma chodników.

- Zgodnie z WT0-2 dla MMA min. Grubość warstwy wynosi 2,5 D (D-średnica największego ziarna kruszywa). Wykonawca wnosi o zmianę uziarnienia dla podbudowy bitumicznej na AC 16P.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę uziarnienia.

- Analizując przebieg zaprojektowanej drogi względem istniejącego (znaczące przesunięcie osi zaprojektowanej względem istniejącej) oraz ukształtowanie przyległego terenu należy wykonać 2 867 m3 wykopu, natomiast przedmiar mówi o ilości 1 952,92 m3. Prosimy o weryfikację przedmiarów.

Odpowiedź: Obliczenia w tabeli nie uwzględniają rozbiórek.

- Prosimy o określenie czy Zamawiający będzie wymagał paletowania kostki rozbiórkowej.

Odpowiedź: Tak, kostkę należy ułożyć na paletach i zabezpieczyć podczas transportu.

Janusz Różański

Kierownik PZD