Grudziądz, dnia 17.08.2021 r.

Zamawiający:

Powiatowy Zarząd Dróg

86-300 Grudziądz

ul. Paderewskiego 233

(nazwa i adres Zamawiającego)

ZP.271.3.15.2021

(nr ref. postępowania)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: Remont odcinków dróg powiatowych metodą nakładki asfaltowej.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

- W związku z ryczałtowym charakterem zamówienia prosimy o potwierdzenie, że przedmiary robót / kosztorysy ofertowe mają charakter pomocniczy.

Odpowiedź: Tak, przedmiary robót mają charakter pomocniczy.

- Prosimy o wskazanie hierarchii ważności dokumentów.

Odpowiedź: Projekt budowlano-wykonawczy wraz z odpowiedziami i modyfikacjami dotyczącymi jego zakresu, SST, przedmiar robót.

- Prosimy o informację czy w ramach zadania, na którymś odcinku drogi przewidziana jest do wykonania regulacja urządzeń obcych. Jeżeli tak to prosimy o podanie odcinków na których należy wykonać regulację i wskazanie ilości i zakresu prac do wykonania.

Odpowiedź: Nie występują urządzenia obce do regulacji.

- W przekazanych kosztorysach ofertowych w pozycjach dotyczących wykonania poszerzenia jedni nie uwzględniono odsadzek, które są niezbędne do prawidłowego wykonania poszerzenia. Prosimy o zweryfikowanie ilości w kosztorysach.

Odpowiedź: Przedmiary i kosztorysy ofertowe mają charakter pomocniczy ale mimo to uwzględniono odsadzki.

- W dokumentacji przetargowej występuje niespójność dotycząca kategorii ruchu dla jakiej należy zaprojektować mieszanki mineralno-asfaltowe na przedmiotowym zadaniu czy dla KR1-2 czy dla KR 3-4. Wnosimy o doprecyzowanie kategorii ruchu dla jakiej należy zaprojektować mieszanki mineralno-asfaltowe.

Odpowiedź: Mieszanki należy zaprojektować dla kategorii KR3-4.

- W dokumentacji przetargowej stwierdzono niespójność dotyczącą rodzaju mieszanki jaką należy zaprojektować na warstwę wiążącą/wyrównawczą. W przedmiarze robót i SST podano mieszankę AC16W natomiast w opisie techniczny przywołano mieszankę AC11W. Wnosimy o doprecyzowanie rodzaju mieszanki jaką należy zastosować na warstwę wiążącą/wyrównawczą na przedmiotowym zadaniu.

Odpowiedź: Do wyceny wykonawca ma przyjąć mieszankę AC16W.

- Dot. zadania nr 1, odcinek 1 DP1315C Zakurzewo – Mokre. Podczas wizji lokalnej dokonano inwentaryzacji istniejącej szerokości jezdni. Stwierdzono szerokości zmienne do 4,4 do 4,8 mb. Docelowa szerokość jezdni to 5,0 m. Wg wyliczeń Wykonawcy założona w kosztorysie ilość poszerzenia jest niewystarczająca (powierzchnia poszerzenia powinna wynosić ok 750 m2 z dodatkowym uwzględnieniem odsadzek). Prosimy o korektę ilości w kosztorysie.

Odpowiedź: Ilości w kosztorysie pozostają bez zmian.

- Dot. zadania nr 1, odcinek 1 DP1315C Zakurzewo – Mokre. Zgodnie z opisem technicznym i przekrojami konstrukcyjnymi na zjazdach należy wykonać warstwę ścieralną o gr. 4 cm i warstwę wiążącą o gr. 4cm, kosztorys mówi o wykonaniu tylko warstwy ścieralnej gr. 6 cm. Prosimy o wskazanie poprawnej konstrukcji do wykonania na zjazdach i dokonanie korekty błędnych zapisów.

Odpowiedź: Na zjazdach należy wykonać warstwę ścieralną 6cm.

- Dot. zadania nr 1, odcinek 2 DP1355C Zarośle – Grabiny. Zgodnie z opisem technicznym na zjazdach należy wykonać warstwę ścieralną o gr. 4 cm i warstwę wiążącą o gr. 4cm, kosztorys mówi o wykonaniu tylko warstwy ścieralnej gr. 6 cm. Prosimy o wskazanie poprawnej konstrukcji do wykonania na zjazdach i dokonanie korekty błędnych zapisów.

Odpowiedź: Na zjazdach należy wykonać warstwę ścieralną 6cm.

- Dot. zadania nr 1, odcinek 3 DP1360C Kłódka – Rogóźno. Pomiędzy planem sytuacyjnym a przekrojami jest rozbieżność dotycząca ustawienia obrzeży i krawężników. W celu poprawnej wyceny zadania prosimy o poprawne znaczenie na planie sytuacyjnym lokalizacji ustawienia obrzeża 8x30, krawężnika 15x30 i krawężnika najazdowego oraz aktualizację legendy.

Odpowiedź: Załączone rysunki są poprawne.

- Dot. zadania nr 1, odcinek 4 DP1385C Rogóźno Zamek – Gruta. Przekroje konstrukcyjne mówią o wykonaniu wymiany gruntu w km od 6+150,00 do 6+207,00 (wykop + nasyp H=1,5m). Kosztorysy ofertowe nie wskazują pozycji dotyczącej wykonania ww. robót. Jeżeli wykonanie wymiany gruntu wchodzi w zakres zadania, to prosimy o dodanie odpowiednich pozycji w kosztorysie ofertowym.

Odpowiedź: Odcinek 6+150 do 6+207 nie wchodzi w zakres zamówienia. W ramach zamówienia należy wykonać nakładkę w km 5+180,00 do 5+880,00. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Jednak wyjaśniamy że przekroje pokazują poszerzenie korpusu drogi a nie wymianę gruntu. Ilości jakie są niezbędne do wykonania tego nasypu są uwzględnione w przedmiarze.

- Dot. zadania nr 1, odcinek 4 DP1385C Rogóźno Zamek – Gruta. Zgodnie z dokumentacją w ramach zadania należy wykonać poszerzenie. Kosztorys ofertowy wskazuje do wykonania na poszerzeniu tylko podbudowę z KŁSM. Prosimy o dopisanie w kosztorysie ofertowym brakującej warstwy wzmacniającej podłoże o Rm=1,5MPa.

Odpowiedź: Wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z gruntu stabilizowanego cementem nie jest objęte zamówieniem.

- Dot. zadania nr 1, odcinek 5 DP1399C Marusza – Skarszewy – Turznice. Zgodnie z opisem technicznym na zjazdach należy wykonać warstwę ścieralną o gr. 4 cm i warstwę wiążącą o gr. 4cm, kosztorys mówi o wykonaniu tylko warstwy ścieralnej gr. 6 cm. Prosimy o wskazanie poprawnej konstrukcji do wykonania na zjazdach i dokonanie korekty błędnych zapisów.

Odpowiedź: Na zjazdach należy wykonać warstwę ścieralną 6cm.

- Dot. zadania nr 2, odcinek 1 DP1372C Szynwałd - Łasin. Prosimy o wskazanie jaką konstrukcję mają mieć przebudowywane zjazdy. Opis techniczny i przekroje nie podają konstrukcji zjazdów, a kosztorys mówi tylko o wykonaniu warstwy ścieralnej gr 6 cm. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne dodanie odpowiednich pozycji w kosztorysie.

Odpowiedź: Na zjazdach należy wykonać warstwę ścieralną 6cm.

- Dot. zadania nr 2, odcinek 1 DP1372C Szynwałd - Łasin. Na planie sytuacyjnym na łuku zaznaczone jest do wykonania umocnienie skarpy płytami ażurowymi. Kosztorys ofertowy nie wskazuje ww. robót do wykonania. Jeżeli umocnienie skarp płytami ażurowymi wchodzi w zakres zadania, to prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji do kosztorysu ofertowego z podaniem powierzchni skarp do umocnienia.

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnił przedmiar i potwierdza że umocnienie należy wykonać.

- Dot. zadania nr 3, odcinek 1 DP1371C Szynwałd – Stare Błonowo. Po przeanalizowaniu dokumentacji Wykonawca skalkulował, że powierzchnia pobocza przedstawiona w kosztorysie ofertowym jest niewystarczająca. Wg Wykonawcy powierzchnia pobocza z KŁSM powinna wynosić ok 550,0 m2, a nie 480,0 m2 jak wskazuje kosztorys. Prosimy o ponowną analizę i zmianę ilości w kosztorysie ofertowym.

Odpowiedź: Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Zamawiający po ponownej analizie ilości poboczy pozostawia bez zmian.

- Dot. zadania nr 3, odcinek 1 DP1371C Szynwałd – Stare Błonowo. Podczas wizji lokalnej dokonano inwentaryzacji istniejącej szerokości jezdni. Stwierdzono szerokości zmienne do 4,2 do 6,4 mb. Docelowa szerokość jezdni to 5,5 m oraz 6,2-6,7 m na dł. ok. 170 m m. Wg wyliczeń Wykonawcy założona w kosztorysie ilość poszerzenia jest niewystarczająca (powierzchnia poszerzenia powinna wynosić ok 660 m2 z dodatkowym uwzględnieniem odsadzek). Prosimy o korektę ilości w kosztorysie.

Odpowiedź: Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Zamawiający po ponownej analizie pozostawia ilości poszerzeń bez zmian.

- Dot. zadania nr 3, odcinek 1 DP1371C Szynwałd – Stare Błonowo. Prosimy o wskazanie jaką konstrukcję mają mieć przebudowywane zjazdy. Opis techniczny i przekroje nie podają konstrukcji zjazdów, a kosztorys mówi tylko o wykonaniu warstwy ścieralnej gr 6 cm. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne dodanie odpowiednich pozycji w kosztorysie.

Odpowiedź: Na zjazdach należy wykonać warstwę ścieralną 6cm.

- Dot. zadania nr 3, odcinek 2 DP1390C Bogdanki - Lisnowo. Na przekrojach konstrukcyjnych w km od 1+258,13 do 1+477,59 oraz od 1+477,59 do 1+530,00 zaznaczone zostało do wykonania frezowanie profilujące na szerokości 1,0-2,0 m. W kosztorysie ofertowym brak pozycji mówiącej o wykonaniu frezowania profilującego. Jeżeli w ramach zadania należy wykonać frezowanie profilujące, to prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji w kosztorysie ofertowym, oraz podanie powierzchni i grubości frezowania do wykonania.

Odpowiedź: Pozycję 3.1. należy zwiększyć w wycenie do 700m2.

- Dot. zadania nr 3, odcinek 3 DP1391C Lisnowo – Partęczyny – Wielka Tymawa. Na planie sytuacyjnym podana jest stała szerokość jezdni równa 5,0 m. Na przekrojach konstrukcyjnych podane są szerokości 5,5 m prawie na całym odcinku oraz 5,0 m na dł ok. 21,mb (konkretne szerokości wskazane na przekroje z podziałek na km drogi). Prosimy o wskazanie poprawnych szerokości jezdni i weryfikację błędnych zapisów.

Odpowiedź: Szerokość jezdni równa jest 5,0m zgodnie z PZT.

- Dot. zadania nr 3, odcinek 3 DP1391C Lisnowo – Partęczyny – Wielka Tymawa. Podczas wizji lokalnej dokonano inwentaryzacji istniejącej szerokości jezdni. Stwierdzono szerokości zmienne do 4,5 do 5,5 mb. Kosztorys nie uwzględnia wykonania poszerzenia. Analizując istniejące szerokości, w celu uzyskania szerokości zgodnie z przekrojami (tj 5,5 i 5,0 m na dł. ok 21 mb) należy wykonać poszerzenie jezdni na odcinku 480 m o powierzchni ok. 700 m2 z uwzględnieniem wykonania odsadzek pod poszczególne warstwy konstrukcji. Prosimy o wyjaśnienia i dokonanie korekty ilości w kosztorysie.

Odpowiedź: Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Szerokość jezdni równa jest 5,0m zgodnie z PZT i występuje tylko jedno poszerzenie. Odsadzki uwzględnione sa w przedmiarach.

- Dot. zadania nr 3, odcinek 3 DP1391C Lisnowo – Partęczyny – Wielka Tymawa. Prosimy o wskazanie jaką konstrukcję mają mieć przebudowywane zjazdy. Opis techniczny i przekroje nie podają konstrukcji zjazdów, a kosztorys mówi tylko o wykonaniu warstwy ścieralnej gr 6 cm. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne dodanie odpowiednich pozycji w kosztorysie.

Odpowiedź: Na zjazdach należy wykonać warstwę ścieralną 6cm.

- Dot. zadania nr 3, odcinek 4 DP1401C Okonin - Dębieniec. Prosimy o wskazanie jaką konstrukcję mają mieć przebudowywane zjazdy. Opis techniczny i przekroje nie podają konstrukcji zjazdów, a kosztorys mówi tylko o wykonaniu warstwy ścieralnej gr 6 cm. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne dodanie odpowiednich pozycji w kosztorysie.

Odpowiedź: Na zjazdach należy wykonać warstwę ścieralną 6cm.

- Dot. zadania nr 3, odcinek 4 DP1401C Okonin - Dębieniec. Zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi na poszerzeniu należy wykonać m.in. warstwę wiążącą AC11W gr. 4 cm. W kosztorysie ofertowym brak pozycji mówiącej o wykonaniu na poszerzeniu warstwy wiążącej o gr 4 cm. W związku z zaistniałymi rozbieżnościami prosimy o wyjaśnienia i dodanie odpowiedniej pozycji w kosztorysie ofertowym.

Odpowiedź: Przedmiar robót ma charakter pomocniczy W ofercie należy uwzględnić 78m2 warstwy wiążącej

| Nawierzchnia z AC16W grubość warstwy minimum 4 cm warstwa wiążąca średnio (150kg/m2) | m2 | 78 |
| --- | --- | --- |

- Dot. zadania nr 3, odcinek 5 DP1415C Zakrzewo – Szumiłowo - Fijewo. Prosimy o wskazanie jaką konstrukcję mają mieć przebudowywane zjazdy. Opis techniczny i przekroje nie podają konstrukcji zjazdów, a kosztorys mówi tylko o wykonaniu warstwy ścieralnej gr 6 cm. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne dodanie odpowiednich pozycji w kosztorysie.

Odpowiedź: Na zjazdach należy wykonać warstwę ścieralną 6cm.

- Dot. zadania nr 3, odcinek 5 DP1415C Zakrzewo – Szumiłowo - Fijewo. Zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi w km od 1+040 do 1+100 należy na całej szerokości jezdni wykonać warstwę profilową AC11W o gr. 4 cm. Brak takiej pozycji w kosztorysie ofertowym. Prosimy o informację czy wykonanie warstwy wiążącej w ww. km drogi wchodzi w zakres zadania, jeżeli tak, to prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji w kosztorysie ofertowym.

Odpowiedź: Przedmiar i kosztorys ofertowy ma charakter pomocniczy W ofercie należy uwzględnić 216m2 warstwy wiążącej

| Nawierzchnia z AC16W grubość warstwy minimum 4 cm warstwa wiążąca średnio (150kg/m2) | m2 | 216 |
| --- | --- | --- |

- Dot. zadania nr 3, odcinek 5 DP1415C Zakrzewo – Szumiłowo - Fijewo. Podczas wizji lokalnej dokonano odkrywek podłoża gruntowego. Stwierdzono występowanie gruntów spoistych – gliny. W związku z powyższym wg Wykonawcy należy dokonać wzmocnienia podłoża gruntowego pod projektowane poszerzenie. Prosimy o ponowną analizę i ewentualne dokonanie korekty dokumentacji i dopisanie odpowiednich pozycji w kosztorysie ofertowym.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia przedmiotu zamówienia. Ewentualne decyzje podejmowane będą podczas trwania budowy przez Zamawiającego i Nadzór inwestorski.

- Dot. zadania nr 3, odcinek 5 DP1415C Zakrzewo – Szumiłowo - Fijewo. Prosimy o potwierdzenie że na poszerzeniu drogi nie należy wykonywać warstwy wiążącej o gr 4 cm. (Występuję tylko KŁSM i warstwa ścieralna SMA JENA).

Odpowiedź: Potwierdzamy, że na poszerzeniu nie trzeba wykonywać warstwy wiążącej – zgodnie z przekrojami.

- Dot. zadania nr 3, odcinek 4 DP1401C Okonin - Dębieniec. Na planie sytuacyjnym podana jest stała szerokość jezdni równa 5,0 m, jednak od km 4+830,56 widać znaczne zwiększenie szerokości jezdni, które w km od 4+860,56 do 4+945,00 jest stałe i większe niż na pozostałym odcinku. Na przekrojach konstrukcyjnych podane są szerokości jezdni 3,5 m na całym odcinku. Prosimy o wskazanie poprawnych docelowych szerokości jezdni i weryfikację błędnych zapisów.

Odpowiedź: Od 4+305 do 4+830 szerokość jezdni jest 3,5m. Od 4+860 zaczyna się szerokość 5,0m. Zamawiający załącza poprawiony PZT z właściwym wymiarowaniem. Ilości wskazane w przedmiarze i szerokości na przekrojach są prawidłowe

Rafał Zieliński

Kierownik PZD