Załącznik nr 1

Zakres zadań inspektora nadzoru inwestorskiego

- Strony ustalają, że do obowiązków Inspektora Nadzoru należy:

- Współpraca z Inwestorem , którym jest Odlewnia Żeliwa Lisie Kąty Sławomir i Bogusław Mioduszewscy Spółka Jawna, Lisie Kąty 7, 86-302 Grudziądz.

- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 - 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tj.:

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami i obowiązującymi Europejskimi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i prawem budowlanym,

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, w tym dokonywanie odbioru częściowego robót, odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających oraz prac z zakresu obsługi geodezyjnej,

- uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,

- potwierdzanie wykonania robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie Zamawiającego kontrolowanie rozliczeń budowy,

- wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

- żądanie od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

- Kontrola ilości i terminowości wykonywania robót.

- Ochrona interesów Zamawiającego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umów o realizacji robót budowlanych.

- Dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru, począwszy od dnia rozpoczęcia robót jednak nie mniej niż 1 raz w tygodniu w okresie prowadzenia robot. Obecność inspektora dokumentowana będzie wpisami do dziennika budowy.

- Zawiadamianie Inwestora i Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na terenie prac nieprawidłowościach.

- Udział w Radach Budowy organizowanych przez Zamawiającego raz w tygodniu w okresie realizacji zamówienia oraz sporządzanie protokołów z tych spotkań.

- Udział w spotkaniach organizowanych przez Inwestora i Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót.

- Informowanie Inwestora i Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność prowadzonych przez Wykonawcę inwestycji robót oraz o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej.

- W ramach współpracy z Projektantem, Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do dokonywania na bieżąco weryfikacji oraz opiniowania dokumentacji projektowej sporządzanej przez Projektanta oraz do informowania Zamawiającego o skutkach zaproponowanych przez Projektanta rozwiązań, mających wpływ na realizację inwestycji, oraz do współpracy i uczestnictwa w przygotowywaniu wszelkich dokumentów kierowanych do Projektanta ze strony Zamawiającego.

- Inspektor Nadzoru ma obowiązek prowadzić rejestr zmian projektowych wprowadzanych podczas realizacji inwestycji oraz uzgadniać wszystkie zmiany z Zamawiającym. Każda zmiana projektowa przed wprowadzeniem powinna być zaopiniowana oraz identyfikowana przez Inspektora Nadzoru jako istotna bądź nieistotna w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, a każda wątpliwość w tym zakresie będzie wyjaśniana przed wprowadzeniem zmiany z Inspektorem Nadzoru. Inspektor Nadzoru informuje Zamawiającego przed wprowadzeniem zmian projektowych o wszystkich skutkach (zwłaszcza prawnych i finansowych) ich wprowadzenia.

- Inspektor Nadzoru podejmuje i odpowiada za wszystkie decyzje, które dotyczą:

- Udzielenia Wykonawcom robót budowlanych informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących realizowanej inwestycji.

- Wnioskowania do Zamawiającego:

- w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych;

- w sprawach finansowych i prawnych.

- Rozpoznania i przedstawiania do akceptacji Inwestorowi i Zamawiającemu zaopiniowanej dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznych na proponowane przez Wykonawców robót roboty dodatkowe lub zamienne.

- Zajmowania stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez Wykonawców robót na placu budowy.

- Dokonywania analizy i opiniowania przedstawionych przez Wykonawców robót  harmonogramów rzeczowo – finansowych w celu ich akceptacji przez Zamawiającego oraz kontrolowanie postępu robót w stosunku do zatwierdzonych harmonogramów.

- Wstrzymania robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową i przepisami BHP.

- Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawców robót zasad BHP.

- Sprawdzania pomiarów i badań materiałów, a przede wszystkim:

- akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami ST ze wskazanych przez Wykonawców źródeł;

- podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta;

- akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami ST;

- kontrolowanie wytwórni materiałów, prefabrykatów mas bitumicznych w celu sprawdzenia zgodności i akceptacji stosowanych metod wytwarzania;

- kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robot;

- zlecanie Wykonawcom robót przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości co do ich jakości.

- Kontrolowania przebiegu realizacji robót zgodnie z planem BIOZ.

- Poświadczenia terminu zakończenia robót oraz uczestniczenie w odbiorze końcowym.

- W przypadku rozwiązania umowy :

- dopilnowania zabezpieczenia przez Wykonawców robót terenu budowy;

- rozliczenia budowy wraz z dostarczeniem do Zamawiającego operatu kolaudacyjnego wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych;

- wykonanie i dostarczenie zamawiającemu wykazu robót nie wykonanych.

- Do obowiązków Inspektora Nadzoru  należy, oprócz obowiązków określonych wyżej, także:

- Współpraca z inspektorami nadzoru innych branż przy wykonywaniu ich czynności (jeżeli występują).

- Nadzorowanie prac z zachowaniem odpowiedniej ich kolejności oraz podejmowanie  niezbędnych konsultacji i uzgodnień z inspektorami innych branż.

- Kontrolowanie wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu, oznakowania i ustalania długości odcinków roboczych wyłączonych z ruchu na czas prowadzenia robót.

- Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Bez zgody Inwestora i Zamawiającego, Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wprowadzania żadnych zmian w zakresie realizacji inwestycji.

- Inspektor Nadzoru ponosi pełną odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe spowodowane istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji inwestycji, które nie zostały wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego, w szczególności za błędy i naruszenia zasad praktyki zawodowej.

- Inspektor Nadzoru zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt dojazd, w celu dotarcia na budowę lub na miejsce spotkań.

- Inspektor Nadzoru odpowiada za wyrządzone szkody, będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych umową w granicach umów starannego działania.

- W przypadku udokumentowanej choroby lub innej obiektywnej przyczyny uniemożliwiającej osobiste wykonywanie czynności przez osobę, o której mowa w umowie, Inspektor Nadzoru wyznaczy inną osobę, która w jego imieniu będzie pełniła nadzór inwestorski. Zmiana taka wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i podpisania aneksu do umowy. Osoba ta musi posiadać przygotowanie zawodowe do pełnienia funkcji inspektora nadzoru i spełniać wymagania wynikające z SIWZ.

- Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania zamówień dodatkowych, robót zamiennych lub jakakolwiek inna zmiana zakresu robót budowlanych to Inspektor Nadzoru ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego, celem podjęcia decyzji, co do ich ewentualnego zlecenia.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy inwestycji polecenia wykonania robót dodatkowych, robót zamiennych lub innych zmieniających zakres robót objętych umową..

- Jeżeli zajdzie nagła, ze względu na bezpieczeństwo ludzi bądź mienia, konieczność wykonania robót zamiennych lub jakakolwiek inna zmiana zakresu robót opisanych umową zawartą z wykonawcą, to Zamawiający upoważnia Inspektora Nadzoru do udzielenia polecenia ich wykonania wpisem w dzienniku budowy i sporządzenia protokołu, a także powiadomienia o tym Zamawiającego w terminie do 3 dni od daty konieczności