Zał. nr 1 do SWZ

Umowa nr_____ (projekt)

zawarta w dniu _______ 2023 r. w Grudziądzu pomiędzy:

Powiatem Grudziądzkim, 86-300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1

posiadającym NIP 876-24-10-290 	REGON 871118610

reprezentowanym przez Powiatowy Zarząd Dróg, 86-300 Grudziądz, ul. Paderewskiego 233, w imieniu którego występuje:

- Pan Rafał Zieliński – Kierownik PZD

przy kontrasygnacie głównej księgowej Pani Agnieszki Rafalskiej

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

a

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

reprezentowanym przez:

- _____________________

posiadającym NIP ___________________

zwanym dalej „Wykonawcą”

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, strony postanowiły, co następuje:

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne p.n.: „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1397C Grudziądz-Turznice-Dębieniec wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1397C Grudziądz-Turznice-Dębieniec.”

Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z opisem stanowiącym załącznik do umowy oddzielnie na przebudowę drogi i oddzielnie na budowę ścieżki pieszo-rowerowej.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć Zamawiającemu dokumentacje projektowe, na które składają się w szczególności:

- projekt budowlany i wykonawczy

- projekty branżowe w przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

- przedmiar robót i kosztorys ofertowy

- kosztorys inwestorski

- aktualizacja stałej organizacji ruchu

- Odbiór prac zostanie dokonany w siedzibie Zamawiającego.

- Szczegółowy zakres opracowania projektowo – kosztorysowego obejmuje:

- projekt budowlany wszystkich branż, łącznie z warunkami uzyskanymi od gestorów mediów w ilości  po  5 egz. + 1 egz. w formie elektronicznej (pliki edytowalne + PDF).

- projekt techniczny j. w. w ilości po 4 egz. + 1 egz. w formie elektronicznej (pliki edytowalne + PDF).

- projekt przebudowy w niezbędnym zakresie urządzeń infrastruktury technicznej (jeżeli wystąpi taka potrzeba) w ilości po 5 egz. + 1 egz. w formie elektronicznej (pliki edytowalne + PDF).

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w ilości po 2 egz. + 1 w wersji elektronicznej;

- kosztorys inwestorski w 2 egz. + 1 egz. w formie elektronicznej (pliki edytowalne + PDF), dla każdej branży osobno.

- przedmiar robót w 2 egz. + 1 egz. w formie elektronicznej (pliki edytowalne + PDF), dla każdej branży osobno.

- projekt stałej organizacji ruchu w ilości 2 egz. + 1 egz. w formie elektronicznej.

- karta informacyjna przedsięwzięcia – 1 egz. + 1 egz. w formie elektronicznej (pliki edytowalne + PDF),.

- operat wodnoprawny – 3 egz. + 3 egz. w formie elektronicznej (pliki edytowalne + PDF),

- Wymaga się aby:

1)	wszystkie materiały tekstowe oraz obliczenia, zestawienia, itp. były zapisane:

- w wersji edytowalnej,

- w wersji nieedytowalnej w formacie pdf,

2)	pliki graficzne:

- w formacie  *.pdf lub *.jpg oraz .dwg wersja obsługiwana przez AutoCAD 2013

3)	pliki przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich:

- w formacie *.xls *.doc i *.pdf

- pliki kosztorysów inwestorskich:

- w formacie *xls i .pdf

    - W terminie do 10 dni po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany będzie wystąpić do Zamawiającego o pełnomocnictwo (jeżeli będzie potrzebne), przedłożyć aktualne mapy zasadnicze obejmujące odcinek drogi będący przedmiotem opracowania, harmonogram wykonania prac projektowych jak również poinformuje Zamawiającego o istniejących uwarunkowaniach i szczegółowych wymaganiach dotyczących przedmiotu zamówienia.

- Wszelkie spotkania w sprawie dokumentacji, w tym spotkania robocze, prezentacje koncepcji itp. odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego  do aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.

§ 2

- Prace określone w § 1 zostaną wykonane w terminie do dnia 15 grudnia 2023 r.

- Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie projektowe w siedzibie Zamawiającego w w/w terminie.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zamówieniem, zasadami aktualnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami, a w szczególności z:

- ustawą Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r, poz. 2351 z późn. zm.) i obowiązującymi aktami wykonawczymi do ustawy - w przypadku ich zmian, należy dokumentację dostosować do tych zmian,

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U z 2021 r. poz. 2454)

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458)

- przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska,

- Przedmiot zamówienia należy opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty i wykonanie opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza stosowania w dokumentacji projektowej nazw własnych produktów i technologii.

- Przedmiotu  zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

- Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane związane z wykonaniem prac projektowych, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi/przy udziale podwykonawców w zakresie __________________________________________________.

- W przypadku zlecenia części zadania podwykonawcom, Wykonawca ponosi – w szczególności wobec Zamawiającego - pełną odpowiedzialność za ich czynności, jak za działania własne.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo w terminie do 7 dni od daty ich zawarcia oraz ich zmian,

- Wypłacanie podwykonawcy wynagrodzenia za opracowania wykonane przez niego w ramach realizacji przedmiotu umowy, odebrane przez Zamawiającego i objęte fakturowaniem końcowym, w terminie do 10 dni od daty przekazania Zamawiającemu stosownej faktury,

- Uzyskanie od podwykonawcy i następnie niezwłoczne przekazanie Zamawiającemu (w terminie do 14 dni od daty złożenia Zamawiającemu faktury obejmującej należność za opracowania wykonane przez podwykonawcę) oświadczenia o uregulowaniu przez Wykonawcę jego wszelkich zobowiązań wobec podwykonawcy, związanych z realizacją zakresu przedmiotowych opracowań powierzonych podwykonawcy,

- W przypadku nie rozliczenia się Wykonawcy z podwykonawcą za wykonane przez nich opracowania, odebrane przez Zamawiającego protokołem odbioru w terminie do 14 dni od daty przekazania Zamawiającemu faktury, Zamawiający zmniejszy wartość wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę wynagrodzenia należnego podwykonawcom, która zostanie im wypłacona po przedłożeniu Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających wypłatę wynagrodzenia podwykonawcom.

§ 4

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości _______________ zł netto co wraz z należnym podatkiem VAT wynoszącym _____________ zł stanowi kwotę brutto _______________ zł.

(słownie: ________________________________________________________________) zgodnie ze złożoną ofertą, z tego za:

- wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1397C Grudziądz-Turznice-Dębieniec kwotę netto _________ zł, brutto ___________ zł;

- wykonanie dokumentacji budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu tej drogi kwotę netto ____________ zł, brutto ___________ zł.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy. Nie uwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów na etapie przygotowania oferty nie może stanowić roszczeń w stosunku do Zamawiającego zarówno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak też po wykonaniu  przedmiotu umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zapłaty wynagrodzenia na podstawie faktur częściowych za wykonanie poszczególnych dokumentacji, o których mowa w ust.1 pkt 1 i 2.

- W celu dokonania rozliczenia częściowego wykonawca informuje zamawiającego o wykonaniu prac podlegających odbiorowi częściowemu oraz przedstawia zamawiającemu opracowane dokumentacje.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury, po podpisaniu protokołu odbioru wykonanych robót .

- Fakturę VAT należy  wystawić w następujący sposób:

Nabywca:

Powiat Grudziądzki, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz, NIP 876-24-10-290

Odbiorca/płatnik

Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Paderewskiego 233, 86-300 Grudziądz

- Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem na wskazany przez Wykonawcę firmowy rachunek bankowy zgłoszony do „białej listy”, do którego prowadzone jest subkonto VAT.

- Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego

- Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.

§ 5

- Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający przejmie autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach umowy. W ramach przejętych praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych:

- użytkować opracowanie projektowe na własny użytek i użytek jednostek organizacyjnych Zamawiającego, dla potrzeb ustawowych i statutowych zadań Powiatu Grudziądzkiego, w tym w szczególności przekazać opracowania projektowe lub ich dowolną część, także ich kopie:

- innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych,

- wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych,

- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym

- wykorzystywać opracowania projektowe lub ich dowolną część do prezentacji,

- Zamawiający w ciągu 7 dni zbada kompletność i poprawność wykonanej dokumentacji projektowej i w tym terminie jest zobowiązany do zawiadomienia Wykonawcy o wszelkich wadach opracowania.

- W przypadku prawidłowego złożenia reklamacji przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się je nieodpłatnie usunąć w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

- Niezależnie od tego, czy Zamawiający stwierdził wady opracowań, Wykonawca na zasadach ogólnych odpowiada wobec zamawiającego za wszelkie szkody, które Zamawiający poniesie w toku realizacji inwestycji wskutek wad dokumentacji projektowej.

§ 6

- Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do udzielania wyjaśnień dotyczących przedmiotu umowy jest ________________________________________.

- Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do udzielania wyjaśnień dotyczących przedmiotu umowy jest ________________________________________.

§ 7

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady dokumentacji projektowej zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach przepisów techniczno - budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego przez osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

- Projektant sprawować będzie nadzór autorski w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane .

- W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się na wezwanie Zamawiającego do nadzoru w toku realizacji inwestycji nad zgodnością rozwiązań technicznych i materiałowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno - budowlanymi i polskimi normami, a ponadto do:

- wprowadzenia rozwiązań naprawczych lub zamiennych do błędów w dokumentacji projektowej ujawnionych i zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego z naniesieniem ich na projekcie i uzyskaniem nowych uzgodnień, zezwoleń i zmian pozwolenia na budowę (jeżeli zmiany będą tego wymagać),

- opracowanie szczegółowych rozwiązań projektowych i uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej,

- udziału (w przypadku zaistnienia konieczności) w naradach roboczych organizowanych przez Zamawiającego w czasie trwania robót budowlanych,

- udzielania za pośrednictwem Zamawiającego odpowiedzi na pytania oferentów składane w postępowaniach na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych

- wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji zadania

- Wszelkie koszty związane z dojazdem i wykonaniem korekty dokumentacji obciążają Wykonawcę.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady dokumentacji wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy robót budowlanych z tytułu gwarancji i rękojmi za wady obiektów lub robót wykonanych na podstawie tego projektu.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy projektu technicznego naprawienia szkody powstałej wskutek nieosiągnięcia w zrealizowanych obiektach (robotach) parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno-budowlanymi oraz pokrycia strat z tytułu ewentualnie utraconych korzyści.

§ 8

- Strony ustalają zabezpieczenie wykonania umowy w formie kar umownych.

- Kary będą naliczane w następujący sposób:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - w wysokości 0,2% wartości umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie roboty do dnia faktycznego odbioru, jeżeli zwłoka powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy;

  - w wysokości 0,5% wartości umowy za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie usunięcia wad do dnia faktycznego odbioru;

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od niego, niezależnie od stopnia zaawansowania prac Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% wartości umownej na rzecz Zamawiającego.

- Strony określają łączną maksymalną wysokość kar umownych nie większą niż 30% wartości zamówienia.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia.

§ 9

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:

    - terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana:

- następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia prac lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu. Termin wykonania prac ulegnie przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia w rozpoczęciu prac.

- zmianą w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia zmiany wynika ze zmiany przepisów regulujących wykonanie prac projektowych stanowiących przedmiot umowy

  - przedłużaniem się procedur administracyjnych niezależnych od Wykonawcy na etapie wydawania opinii, uzgodnień, postanowień lub decyzji administracyjnych (terminy dłuższe niż wynikające z Kpa lub innych aktów prawnych);

- koniecznością wykonania dodatkowych opracowań, wpływających na termin wykonania robót objętych umową.

    - Podwykonawcy, jeżeli podwykonawca nie został zaakceptowany przez Zamawiającego, nie wykonuje prac z należytą starannością, uległ likwidacji, doszło do rozwiązania umowy łączącej go z Wykonawcą.

    - Zamawiający przewiduje możliwość zamiany umowy w zakresie dotyczącym:

- powierzenia wykonania części prac projektowych podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom,

- wskazania innego zakresu podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie,

- rezygnacji z podwykonawstwa,

- zmiany podwykonawcy.

  - Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.

  - Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wypływu zmiany na termin wykonania umowy.

  - Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy.

- Zamawiający, zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b) Pzp przewiduje możliwość zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:

  - stawki podatku od towaru i usług oraz podatku akcyzowego,

  - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

  - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

  - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 z późn. zm).,

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.

- W przypadku określonym w ust. 6 pkt 1) wysokość wynagrodzenia netto Wykonawcy zostanie powiększona o kwotę podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w stawce obowiązującej na dzień wystawienia faktury VAT, z zastrzeżeniem ust. 9.

- W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ust.6 pkt 1-4, Wykonawca będzie uprawniony do złożenia pisemnego wniosku do Zamawiającego o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia. W pisemnym wniosku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego wyliczenia, z którego będzie wynikać, w jaki sposób i o ile zmiany określone w ust. 6 pkt 1-4 wpłynęły na zmianę kosztów wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Wniosek musi również zawierać uzasadnienie i określenie kwoty, o jaką ma wzrosnąć wynagrodzenie Wykonawcy.

- W terminie 30 dni od przedłożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku, o którym mowa w ust. 8, Zamawiający pisemnie ustosunkuje się do niego i uwzględni go w całości, albo wniesie swoje zastrzeżenia. W przypadku wniesienia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Strony przystąpią w ciągu 14 dni do negocjacji zmiany wysokości wynagrodzenia.

- Wzrost wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 6, może dotyczyć tylko i wyłącznie świadczeń za kolejne miesiące po miesiącu, w którym wystąpiła zmiana, o której mowa w ust.6 pkt 1-4.

- Zamawiający zastrzega, że zmiana wynagrodzenia określona w ust. 6 nie może prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia o więcej niż 5 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy .

§ 10

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 11

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i inne przepisy obowiązujące w zakresie przedmiotu umowy.

- W przypadku zaistnienia sporu strony zobowiązują się przekazać sprawy do sądu miejscowo właściwego dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony.

Zamawiający						Wykonawca