UMOWA NR _______________ (projekt)

zawarta w dniu ___________________ pomiędzy

Powiatem Grudziądzkim, 86-300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1

posiadającym NIP 876-24-10-290 	REGON 871118610

reprezentowanym przez Powiatowy Zarząd Dróg, 86-300 Grudziądz, ul. Paderewskiego 233, w imieniu którego występuje:

- Pan Rafał Zieliński – Kierownik PZD

przy kontrasygnacie głównej księgowej Pani Agnieszki Rafalskiej

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

reprezentowanym przez

- _________________________________________

posiadającym NIP _____________, zwanym dalej Wykonawcą

Po przeprowadzeniu procedury związanej z rozpoznaniem cenowym, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania, polegającego na „Odnowieniu oznakowania poziomego na drogach powiatowych powiatu grudziądzkiego”             w ramach zadania 1/zadania 2.

- Wymagania techniczne dotyczące parametrów realizowania robót przedstawione są                 w szczegółowych specyfikacjach technicznych, które wraz ze złożoną ofertą i opisem przedmiotu zamówienia, stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 2

Składniki umowy

Integralną częścią niniejszej Umowy są następujące dokumenty:

- Oferta Wykonawcy  wraz z załącznikami,

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.

§ 3

Termin realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie określone niniejszą umową w terminie do dnia 30 lipca 2023 r.

§ 4

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: ____________ zł netto co wraz z należnym podatkiem VAT stanowi kwotę _______________ zł brutto

(słownie: ____________________________________ złotych) zgodnie ze złożoną ofertą.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 rozliczane będzie na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, po zakończeniu robót potwierdzonym protokołem odbioru.

- Płatność dokonana będzie przelewem na firmowy rachunek bankowy Wykonawcy zgłoszony do „białej listy”, do którego prowadzone jest subkonto VAT w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury .

Fakturę  należy  wystawiać w następujący sposób:

Nabywca:

Powiat Grudziądzki, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz, NIP 876-24-10-290

Odbiorca/płatnik

Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Paderewskiego 233, 86-300 Grudziądz

- Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

- Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.

§ 5

Odpowiedzialność Wykonawcy

Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, ochronę znajdujących się na terenie obiektów, sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego.

§ 6

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy m.in.:

- Dokonanie odbioru wykonanych prac na warunkach określonych w § 8 niniejszej umowy.

- Dokonanie płatności zgodnie z postanowieniami § 4 niniejszej umowy.

§ 7

Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:

- Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z warunkami wykonania i odbiorów (SST), polskim prawem budowlanym
i innymi obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną.

- Pisemne zgłoszenie robót do odbioru zgodnie z §8 umowy.

- Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

§ 8

Odbiory

- Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

    - końcowy (ostateczny) - po wykonaniu całości robót objętych umową,

    - odbiór pogwarancyjny - po upływie okresu gwarancji.

- W ramach odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu niezbędne dokumenty zgodnie z wymaganiami SST.

- Odbiór końcowy:

    - Zamawiający ustali termin odbioru końcowego, który będzie nie dłuższy niż 7 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru.,

    - w czynnościach odbioru końcowego uczestniczyć będą przedstawiciele Wykonawcy               i Zamawiającego,

    - wraz ze zgłoszeniem gotowości odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, w szczególności:

- książki obmiarów (oryginały),

- specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,

- Z czynności odbiorowych należy sporządzić protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub ich wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo przerwać odbiór, jeżeli Wykonawca nie wykonał:

- przedmiotu umowy w całości lub/i nie wykonał wymaganych badań i sprawdzeń,

- nie przedstawił dokumentów o których mowa w ustępie 4 pkt. 3.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady to Zamawiający zażąda usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad.

- Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

- W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez Zamawiającego wątpliwości co do jakości wykonanych prac oraz zastosowanych materiałów, Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia inspekcji oraz zlecenia wszelkich niezbędnych ekspertyz.
W przypadku, gdy zostaną ujawnione nieprawidłowości, koszty w/w prac ponosi Wykonawca, a Zamawiający ma prawo stosownie obniżyć wynagrodzenie z tytułu wykonanych robót. W przypadku braku wad koszty badań i ekspertyz, o których mowa
w w/w zapisie, poniesie Zamawiający.

- Zamawiający ma prawo dokonywać kontroli jakości wykonanych robót w dowolnym  momencie w okresie trwania  rękojmi i gwarancji, w przypadku stwierdzenia wad wezwać Wykonawcę do ich naprawienia. Zapisy ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio.

- Przedmiot umowy strony uznają za zrealizowany w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

- Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego robót nie wpływa na ewentualne roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, gwarancji i roszczeń odszkodowawczych.

§ 9

Materiały

Materiały użyte przy wykonywaniu przedmiotu umowy muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

§ 10

Odstąpienie od umowy

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV i XVI kodeksu cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:

- Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn oraz w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie rozpoczął robót lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i pomimo wezwania Zamawiającego do złożenia stosownych wyjaśnień i przystąpienia do realizacji robót przerwa trwa dłużej niż 7 dni, (nie dotyczy sytuacji spowodowanej wystąpieniem niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych uzasadnionych przyczyn niezależnych od Wykonawcy – za zgodą Zamawiającego, wyrażoną na piśmie),

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do usunięcia naruszeń i wyznaczenia w tym celu odpowiedniego terminu,

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy, licząc od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

Wykonawca:

    - zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt,

    - przekaże Zamawiającemu wykonane roboty, zafakturowane materiały, atesty, gwarancje oraz wszelkie dokumenty związane z realizacją umowy,

Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada:

  - dokona protokolarnego odbioru robót, wg stanu na dzień odstąpienia,

  - zapłaci wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane i odebrane do dnia odstąpienia.

§ 11

Gwarancja

- Wykonawca udzieli  gwarancji jakości wynoszącej

- 12 miesięcy dla oznakowania farbą odblaskową z mikrokulami (cienkowarstwowego)

- 36 miesięcy dla oznakowania masą chemoutwardzalną  (grubowarstwowego).

- Bieg terminu gwarancji jakości rozpoczyna się w dniu następnym od daty odbioru końcowego lub od daty potwierdzenia usunięcia wad przy odbiorze końcowym w przypadku ich wystąpienia na etapie odbioru końcowego.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym 
w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

- Wykonawca przystąpi do wykonania napraw gwarancyjnych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego zgłoszenia wad. W przypadku wystąpienia wad zagrażających bezpieczeństwu ruchu kołowego oraz pieszego, Wykonawca zapewni zabezpieczenie oraz oznakowanie niezwłocznie po wezwaniu Zamawiającego, lecz nie później niż w terminie 12 godzin licząc od godziny skutecznego powiadomienia, i przystąpi do usuwania wad w terminie określonym w wezwaniu Zamawiającego.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na związane z tym koszty.

- W razie nieusunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia.

- W przypadku nie usunięcia wad w terminie, Zamawiający naliczy karę umowną zgodnie
z §13 ust. 2. pkt. 3) niniejszej umowy.

- Przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest do uczestniczenia w okresowych przeglądach gwarancyjnych.

§ 12

Rękojmia za wady

Ustala się 12 miesięczny okres obowiązywania rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.

§ 13

Kary umowne i odszkodowania

- Strony postanawiają, iż obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne.

- Kary te będą naliczone w następujących przypadkach i wysokościach:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20%  sumy wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 1,

- za nieterminowe wykonanie robót w wysokości 0,5%  sumy wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 1,0% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

    - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 20% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 1.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z należnego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w związku z wykonaniem przedmiotu umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy obie strony są zobowiązane przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie do drugiej Strony skonkretyzowanego roszczenia na piśmie.

- Strona, do której wpłynęło roszczenie ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 30 dni roboczych od daty zgłoszenia.

- W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 4, zainteresowana Strona uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową.

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach; 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

Podpisy stron

W imieniu Zamawiającego:					     W imieniu Wykonawcy: